| 1. Разработано Prepared by | 1.1. Дата Date | 1.2. Подпись Sign | 2. Утверждено Approved by | 2.1. Дата Date | 2.2. Подпись Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жолтиков А. | 20.01.2025 |  | Каратеев Д. | 20.01.2025 |  |

| 3. Название технологического процесса Job title |  | Изготовление испытательного оборудования P/N LATS01-AT |  |  | 4. Ссылка на документацию Reference documents |  | CMM 21-20-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Заказчик Customer | Aerotech | 6.Требуемое кол-во ч/ч REQ M/H | 32 |  | 7. Доп-ное кол-во ч/ч ADD M/H | - |  |  | 8. Итого затрачено ч/ч TTL M/H |  |  |  |  | 32 |
| - Пооперационная карта Accomplishment instructions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый инструмент/оборудование (наименование и шифр (чертежный номер)) Required tool & equipment (description and part number): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NWT9372 - набор шестигранников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технологические операции / Job description |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись Sign |  | Дата Date |  |
| 1 | Разработка технического задания на проектирование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.01.2025 |  |
| 2 | Заказ изготовления основных частей оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2025 |  |
| 3 | Закупка дополнительных частей оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.07.2025 |  |
| 4 | Сборка и настройка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.07.2025 |  |
| 5 | Испытания оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2025 |  |
| 2. Перечень оформленной производственно-технической документации Release records |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название и номер документа (если применимо) / Description and number of document (if applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись Sign |  | Дата Date |  |
| 1 | Комплект конструкторской документации СЗН.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.02.2025 |  |
| 2 | Акт сдачи-приемки работ № 1/2/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.02.2025 |  |
| 3 | Счет-договор на оплату № 1891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2025 |  |
| 4 | Счет-договор № 502451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.02.2025 |  |
| 5 | Универсальный передаточный документ № 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.02.2025 |  |
| 6 | Счет на оплату № 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02.2025 |  |
| 7 | Счет на оплату № 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2025 |  |
| 8 | Счет на оплату № 40 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2025 |  |
| 9 | Универсальный передаточный документ № 13365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2025 |  |
| 10 | Универсальный передаточный документ № 6766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2025 |  |
| 11 | Универсальный передаточный документ № 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2025 |  |
| 12 | Универсальный передаточный документ № 727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2025 |  |
| 13 | Счет на оплату № ЕК-127400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.06.2025 |  |
| 14 | Универсальный передаточный документ № УТ-616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.06.2025 |  |
| 15 | Акт приемки изделий единичного производства Form NW 037(R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2025 |  |
| - Использованные детали, сборочные единицы и материалы Parts and materials used (в случае использования взаимозаменяемого материала необходимо указать его как альтернативный used specification or brand where are several allowable alternatives, should be specified) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифр (чертежный номер) Part Number |  |  | Наименование Description |  |  |  |  |  | Ярлык пригодности № Serviceable Tag No |  |  |  |  |
| 1 | СЗН.000.001 |  |  | Шайба опорная |  |  |  |  |  | УПД 726 |  |  |  |  |
| 2 | СЗН.000.002 |  |  | Скоба индикаторная |  |  |  |  |  | УПД 726 |  |  |  |  |
| 3 | СЗН.500.001 |  |  | Плита верхняя |  |  |  |  |  | УПД 726 |  |  |  |  |
| 4 | СЗН.400.001 |  |  | Плита основания |  |  |  |  |  | УПД 726 |  |  |  |  |
| 5 | СЗН.400.002 |  |  | Пластина |  |  |  |  |  | УПД 726 |  |  |  |  |
| 6 | СЗН.100.001 |  |  | Кронштейн платформы №1 |  |  |  |  |  | УПД 727 |  |  |  |  |
| 7 | СЗН.200.001 |  |  | Кронштейн платформы №2 |  |  |  |  |  | УПД 727 |  |  |  |  |
| 8 | СЗН.300.001 |  |  | Кронштейн платформы №3 |  |  |  |  |  | УПД 727 |  |  |  |  |
| 9 | СЗН.100.002 |  |  | Крепежное ухо |  |  |  |  |  | УПД 727 |  |  |  |  |
| 10 | СЗН.200.002 |  |  | Втулка |  |  |  |  |  | УПД 727 |  |  |  |  |
| 11 | p0000011357 |  |  | Вал полированный SFC30 |  |  |  |  |  | УПД 6766 |  |  |  |  |
| 12 | p0000011356 |  |  | Вал полированный SFC25 |  |  |  |  |  | УПД 6766 |  |  |  |  |
| 13 | p0000006822 |  |  | Держатель вала SHF30 |  |  |  |  |  | УПД 6766 |  |  |  |  |
| 14 | p0000006804 |  |  | Втулка шариковая LMK30 |  |  |  |  |  | УПД 6766 |  |  |  |  |
| 15 | p0000011439 |  |  | Держатель вала SHF25 |  |  |  |  |  | УПД 6766 |  |  |  |  |
| 16 | 912 4 8 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 17 | 912 8 30 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 18 | 7991 8 35 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 19 | 912 6 25 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 20 | 912 6 30 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 21 | 912 8 35 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 22 | 912 6 35 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 23 | 912 8 45 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 24 | 912 6 40 |  |  | Винт |  |  |  |  |  | УПД 13365 |  |  |  |  |
| 25 | AKBT656 |  |  | Рычаг |  |  |  |  |  | УПД 2056 |  |  |  |  |
| 26 | 441 |  |  | Диск 5 кг |  |  |  |  |  | УПД УТ-616 |  |  |  |  |
| 27 | 443 |  |  | Диск 10 кг |  |  |  |  |  | УПД УТ-616 |  |  |  |  |
| 28 | 447 |  |  | Диск 20 кг |  |  |  |  |  | УПД УТ-616 |  |  |  |  |
| Выполнено: ФИО/подпись Accomplished by: Name/sign |  | Жолтиков А.В. |  |  |  |  |  | ДАТА DATE |  |  |  | 25.07.2025 |  |  |